**Tú proyecto!**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**29/08/2022, 10 am**

**SPRINT No. 3 SEMANA No. 5**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar de forma virtual vía Hangouts y WhatsApp, utilización de github, figma y trello para asignación de tareas

**2.** Gestión y distribución de tareas con los miembros del equipo para mejorar las interfaces y finalizar con el backend del proyecto

**3.** Problemas de comunicación por parte de algunos miembros

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Continuar con el desarrollo del back | Sergio Andrés | 20/09/2022 |
| Arreglo en diseño de reserva de citas | Julián Andrés | 20/09/2022 |
| Gestión de documentación sprint 3 | Juan Pablo | 20/09/2022 |
| Arreglo del header y modificación de las imágenes de la página principal | Luis Fernando | 20/09/2022 |
| Testing funcional de la pagina | Lissette Ariza | 20/09/2022 |

**ASISTENTES**

Julián Andrés Fuentes Bautista (Scrum Máster)

Juan Pablo Correa Sandoval (Product owner)

Luis Fernando Márquez Gómez (Development Team)

Sergio Andrés Vargas Méndez (Development Team)

Lissette Ariza Corredor (Development Team)